Nedovoljna komunikacija sa izvođačima

### Kategorija problema:

Nedovoljna komunikacija sa izvođačima

### Predmet problema:

Nedostatak koordinacije između izvođača radova

### Detaljan opis problema:

Poštovane kolege,

Tokom izvođenja radova u okviru projekta Renoviranje stana uočen je problem u komunikaciji i koordinaciji između različitih izvođača radova. Nedostatak pravovremene razmene informacija doveo je do neusaglašenosti u redosledu izvođenja pojedinih aktivnosti, što je u pojedinim trenucima izazvalo zastoje i neefikasno korišćenje radnog vremena.

Nejasno definisane obaveze i nedovoljna koordinacija između izvođača mogu negativno uticati na ukupnu efikasnost projekta i produženje planiranih rokova. Zbog toga je neophodno unaprediti komunikaciju i jasnije definisati uloge i odgovornosti svih učesnika u projektu.

U narednom periodu planirano je intenziviranje koordinacije između izvođača, redovnija razmena informacija i evidentiranje svih relevantnih podataka u sistemu, kako bi se obezbedio nesmetan nastavak radova i uspešna realizacija projekta.